Análisis y Especificación de Requerimientos del Sistema de Seguimiento y Control Operativo de Obras

Constructora Eder Torres

# Resumen

El presente informe documenta el análisis y la especificación inicial de requerimientos para un sistema de seguimiento y control operativo destinado a Constructora Eder Torres. El análisis se fundamenta en dos entrevistas semiestructuradas aplicadas a personal directivo y operativo de la empresa, mediante una estructura de preguntas tipo diamante. A partir de los hallazgos se identificaron necesidades relacionadas con la gestión simultánea de obras, el registro digital de asistencia, el seguimiento del avance físico, la documentación de incidencias y retrasos, el control de equipos de protección personal (EPP), la asignación de herramientas. Los requerimientos se presentan clasificados en funcionales, restricciones o reglas de dominio y no funcionales. Además, se establece una matriz básica de trazabilidad entre necesidades, requerimientos y fuentes de información, y se señalan aspectos que requieren validación posterior con los usuarios antes de considerarse requisitos definitivos.

# 1. Introducción

La correcta especificación de requerimientos constituye una etapa esencial para reducir ambigüedades, delimitar el alcance y establecer una base verificable para el diseño del sistema. En el caso analizado, Constructora Eder Torres administra varias obras de manera simultánea y utiliza actualmente recursos como hojas de cálculo, papel y mensajería instantánea para ejecutar controles operativos diarios. Esta situación no implica necesariamente una falla general de los mecanismos de comunicación existentes, pero sí evidencia oportunidades de integración y trazabilidad en los procesos de seguimiento de obra, asistencia, EPP y herramientas.

Este informe transforma los resultados de las entrevistas en una estructura de requerimientos más atómica y verificable. Se procura distinguir entre necesidades expresadas directamente por los entrevistados y requerimientos derivados por análisis. Esta separación permite mantener trazabilidad y evitar atribuir al usuario decisiones técnicas que todavía deben ser validadas.

# 2. Objetivos del informe

## 2.1 Objetivo general

- Estructurar los requerimientos del sistema de seguimiento y control operativo de Constructora Eder Torres a partir de los resultados obtenidos mediante entrevistas semiestructuradas realizadas a usuarios clave de la organización.

## 2.2 Objetivos específicos

- Identificar las necesidades operativas y de información expresadas por los entrevistados.

- Clasificar los requerimientos en funcionales, restricciones o reglas de dominio y no funcionales.

- Descomponer los requerimientos amplios en capacidades atómicas que faciliten su posterior diseño, implementación y prueba.

- Establecer una matriz de trazabilidad entre las necesidades identificadas y los requerimientos propuestos.

- Identificar vacíos de información que deban validarse en futuras sesiones de levantamiento de requerimientos.

# 3. Metodología de levantamiento y análisis

La información utilizada proviene de dos instrumentos de entrevista semiestructurada organizados mediante la técnica de diamante: apertura, exploración, centro y cierre. El primer instrumento fue aplicado al Gerente General, con el propósito de identificar necesidades de información, problemas actuales y controles requeridos. El segundo se orientó al usuario final en campo, con el propósito de comprender la recolección de información operativa y las restricciones de uso del sistema.

El análisis posterior se realizó mediante descomposición funcional. Los requerimientos inicialmente agrupados fueron separados cuando contenían más de una responsabilidad. Por ejemplo, el control de EPP y herramientas, se dividió en requerimientos independientes debido a que representan procesos distintos y requieren reglas, datos, actores y pruebas diferentes.

Tabla 1

Fuentes de información utilizadas

| Fuente | Propósito | Principales aportes |
| --- | --- | --- |
| Entrevista al Gerente General | Identificar necesidades, problemas y controles requeridos. | Gestión Multiobra; avance físico; evidencias; incidencias; asistencia; EPP; reportes; herramientas perdidas; |
| Entrevista al usuario final en campo | Identificar la operación en obra y restricciones de uso. | Volumen variable de personal; tiempo requerido por la asistencia manual; uso de teléfono y WhatsApp; procedimiento de reposición de EPP; rechazo potencial ante lentitud. |

Nota. Elaboración propia a partir de los instrumentos de entrevista aplicados a la empresa

# 4. Síntesis de los resultados de las entrevistas

## 4.1 Contexto operacional

La empresa puede manejar más de tres obras de forma simultánea. En el contexto descrito por la gerencia participan aproximadamente 43 trabajadores operativos; sin embargo, la cantidad de personas en campo puede variar según el proyecto, desde aproximadamente 30 personas en remodelaciones hasta 100 personas en construcciones desde cero. Los controles actuales se realizan diariamente mediante papel, Excel y comunicación por WhatsApp.

## 4.2 Seguimiento de obra

El seguimiento requiere considerar el avance físico guiado por el cronograma. Para evidenciar el avance se requieren fotografías, bitácoras y actas semanales que incluyan, entre otros datos, el proyecto, la fecha, observaciones, mejoras y solicitudes de actividades no contratadas. Asimismo, los retrasos deben poder justificarse mediante circunstancias como lluvia o tiempos de importación de materiales.

## 4.3 Asistencia

La asistencia se registra actualmente en papel. Uno de los problemas reportados es que los trabajadores pueden olvidar realizar la anotación correspondiente. Además, el proceso manual consume el tiempo requerido para que cada trabajador firme. Debido a que existe acceso a teléfonos con Internet, el proceso constituye un candidato directo para digitalización.

## 4.4 Equipos de protección personal

En el control de EPP se reportan pérdidas y olvidos. La gerencia requiere conocer qué trabajador recibió cada equipo y en qué fecha. En los casos de daño o pérdida existe un procedimiento de reposición: el trabajador entrega el equipo dañado cuando corresponde, recibe un equipo nuevo y firma una hoja de control. La autorización del inventario corresponde a la gerencia, mientras que la entrega puede ser realizada por el Supervisor de Higiene.

## 4.5 Herramientas

Además de los tres módulos considerados prioritarios seguimiento, asistencia y EPP se identificó como problemática crítica el control de herramientas perdidas en los proyectos. Por esta razón se incorporan requerimientos independientes para herramientas.

## 4.6 Restricción de rendimiento

# El usuario final en campo señaló que la lentitud o bajo rendimiento constituiría el principal factor de rechazo de la aplicación. En consecuencia, el rendimiento se considera un atributo crítico de calidad. Debido a que los instrumentos no establecieron valores cuantitativos, el equipo ha definido criterios preliminares de rendimiento que deberán ser validados posteriormente con los usuarios mediante pruebas bajo condiciones representativas de conectividad.

# 5. Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales definen capacidades que el sistema deberá proporcionar. La siguiente propuesta descompone los requerimientos de alto nivel en funciones más específicas y trazables.

Tabla 2

Requerimientos funcionales propuestos

| ID | Nombre | Descripción | Actor principal |
| --- | --- | --- | --- |
| FRQ-0001 | Gestion de usuarios | El sistema deberá permitir administrar cuentas de usuario asociadas al personal autorizado | Gerente General |
| FRQ-0002 | Gestion de roles | El sistema deberá permitir asignar permisos de acceso de acuerdo con los roles definidos por la empresa | Gerente General |
| FRQ-0003 | Gestión de obras | El sistema deberá permitir registrar, consultar, actualizar y cambiar el estado de las obras (planficada, activa, susendida o finalizada) administradas por la empresa, manteniendo de forma independiente la información operativa correspondiente a cada proyecto. | Gerente General |
| FRQ-0004 | Catálogo de Trabajadores | El sistema deberá permitir registrar, consultar, actualizar y desactivar los trabajadores pertenecientes a la empresa. | Personal autorizado |
| FRQ-0005 | Asignacion de trabajadores a obra | El sistema deberá permitir asignar uno o más trabajadores a una obra determinada y mantener el historial de asignaciones correspondientes incluyendo cuadrilla, espcialidad, tipo de contratación y periodo de asignacion | Gerente General o Personal autorizado |
| FRQ-0006 | Registro de asistencia | El sistema deberá permitir registrar digitalmente la entrada y salida del personal operativo, almacenando el trabajador, la obra, la fecha y hora, las coordenadas geográficas obtenidas mediante GPS al momento del registro y permitir correciones autorizadas. | Ingeniero Residente |
| FRQ-0007 | Consolidado de asistencia | El sistema deberá generar un reporte consolidado de asistencia filtrado por obra, trabajador, período de tiempo y cuadrilla. | Ingeniero Residente |
| FRQ-0008 | Gestion de actividades de obra | El sistema deberá permitir registrar y consultar las actividades asociadas a cada obra para utilizarlas como referencia en el seguimiento del avance físico, definiendo la unidad de medida, cantidad planificada, responsable y participantes | Personal autorizado |
| FRQ-0009 | Registro de avance físico | El sistema deberá permitir registrar el avance físico diario y semanal de cada obra, asociado a las actividades correspondientes al proyecto. | Ingeniero Residente |
| FRQ-0010 | Evidencias de avance | El sistema deberá permitir adjuntar fotografías, bitácoras, fecha, hora, obra, actividad, ubicación y demás evidencias relacionadas con el avance de una obra. | Ingeniero Residente |
| FRQ-0011 | Elaboración de actas | El sistema deberá permitir elaborar un acta semanal por obra que consolide las actividades y avances registrados durante el período, las evidencias relacionadas, las incidencias, las justificaciones de retrasos, las observaciones, las mejoras propuestas, las solicitudes de actividades no contratadas, los participantes y la constancia de aprobación correspondiente. | Ingeniero Residente |
| FRQ-0012 | Registro de incidencias | El sistema deberá permitir registrar incidencias que afecten el desarrollo de una actividad o el cronograma de una obra. | Ingeniero Residente |
| FRQ-0013 | Justificación de actividades incompletas | El sistema deberá exigir el registro de un motivo o circunstancia cuando una actividad sea marcada como incompleta o retrasada. | Ingeniero Residente |
| FRQ-0014 | Gestion de Stock de EPP | El sistema deberá permitir registrar las entradas autorizadas de EPP al inventario, consultar la cantidad disponible por tipo de EPP y actualizar automáticamente las existencias cuando se registre una entrega o reposición, incluyendo su condición (disponible, entregado, dañado, perdido, en revisión, retirado). | Supervisor de Higiene y Seguridad |
| FRQ-0015 | Control de entrega de EPP | El sistema deberá registrar cada entrega de EPP indicando trabajador, tipo de equipo, fecha de entrega y obra relacionada. | Supervisor de Higiene y seguridad |
| FRQ-0016 | Reposición de EPP | El sistema deberá registrar la reposición de un EPP por daño, pérdida o desgaste, incluyendo la devolución o comprobación del equipo cuando corresponda. | Supervisor de Higiene y seguridad |
| FRQ-0017 | Historial de EPP por trabajador | El sistema deberá permitir consultar el historial de EPP ya sean, entregas, devoluciones, daños, perdidas y resposiciones por trabajador. | Supervisor de Higiene / Gerente General |
| FRQ-0018 | Reporte de EPP | El sistema deberá generar reportes de cantidad y tipo de EPP entregado por trabajador y por obra. | Gerente General |
| FRQ-0019 | Stock de Herramientas | El sistema deberá mantener un registro actualizado de las herramientas disponibles para su asignación al personal de las diferentes obras. | Responsable autorizado |
| FRQ-0020 | Control de herramientas | El sistema deberá registrar la asignación o entrega de herramientas indicando persona responsable, obra, fecha y herramienta entregada. | Responsable autorizado |
| FRQ-0021 | Incidencias de herramientas | El sistema deberá permitir registrar pérdidas, devoluciones o incidencias relacionadas con herramientas entregadas al personal. | Responsable autorizado / Gerente General |
| FRQ-0022 | Autenticacion de usuarios | El sistema deberá permitir a los usuarios autenticarse mediante sus credenciales para acceder a las funciones correspondientes a su rol | Usuario Autorizado |
| FRQ-0023 | Operacion sin conexion y sincronización | El sistema deberá permitir registrar la asistencia, los avances de obra, las evidencias fotográficas y los movimientos de EPP y herramientas cuando no exista conexión a internet, almacenando temporalmente la información en el dispositivo y sincronizándola automáticamente cuando se recupere la conectividad, sin pérdida ni duplicación de registros. | Personal autorizado en campo |

Nota. Los actores marcados como “responsable autorizado” requieren validación de roles en una fase posterior.

# 6. Requerimientos de restricción y dominio

Las restricciones de dominio expresan reglas que condicionan la forma en que se ejecutan determinadas funciones. No describen únicamente una pantalla o una acción, sino condiciones obligatorias derivadas de la operación de la empresa.

Tabla 3

Restricciones y reglas de dominio

| ID | Nombre | Regla | Origen |
| --- | --- | --- | --- |
| CRQ-0001 | Justificación obligatoria de retrasos | Cuando una actividad se registre como incompleta o retrasada, el sistema deberá exigir una justificación antes de completar el registro. La justificación podrá corresponder, entre otros motivos, a lluvia, retrasos de importación u otras circunstancias que afecten el cronograma. | Derivado directamente de la entrevista al Gerente General. |
| CRQ-0002 | Protocolo de reposición de EPP por daño | Cuando se registre la reposición de un EPP por daño, deberá quedar registrada la entrega o comprobación del equipo dañado antes o durante la entrega del nuevo equipo, cuando el procedimiento corresponda. | Derivado del procedimiento descrito por el usuario final en campo. |
| CRQ-0003 | Asociación de registros a una obra | Todo registro operativo cuya naturaleza corresponda a una obra deberá quedar asociado a la obra correspondiente, incluyendo asistencia, avance, incidencias, EPP y herramientas. | Requerimiento derivado por análisis del contexto multiobra; debe validarse formalmente. |
| CRQ-0004 | Autorizacion de movimientos de EPP | Las entregas y reposiciones de EPP deberán realizarse conforme al inventario autorizado por la Gerencia General, mientras que la entrega física y su registro serán realizados por el responsable de Higiene y Seguridad autorizado. | Derivado directamente de la entrevista al Gerente General |

Nota. CRQ-0003 se propone como regla derivada y no como declaración textual de los entrevistados.

# 7. Requerimientos no funcionales

Debido a que los instrumentos de entrevista no establecieron métricas cuantitativas específicas para todos los atributos de calidad, se han definido criterios preliminares de rendimiento para su posterior validación con los usuarios. Estos valores deberán comprobarse mediante pruebas realizadas bajo condiciones representativas de operación.

Tabla 4

Requerimientos no funcionales propuestos

| ID | Nombre | Descripción | Importancia |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-0001 | Tiempo de respuesta | El sistema deberá responder en un tiempo máximo de 3 segundos bajo redes 3G | Vital |
| NFR-0002 | Carga de evidencias fotográficas | Las fotografías deberán guardarse localmente en un máximo de dos segundos. Su envío al servidor podrá realizarse posteriormente mediante el proceso de sincronización cuando exista conectividad. | Alta |
| NFR-0003 | Compatibilidad móvil | Las funciones utilizadas en campo deberán poder utilizarse correctamente desde teléfonos celulares. | Alta |
| NFR-0004 | Diseño responsivo | La interfaz deberá adaptarse a diferentes tamaños de pantalla de teléfonos celulares sin pérdida de funcionalidad ni de información necesaria para completar los registros. | Alta |
| NFR-0005 | Conectividad de campo | Las funciones utilizadas en campo deberán operar mediante datos móviles y permitir la captura temporal de información cuando la conexión sea insuficiente o inexistente. | Alta |
| NFR-0006 | Control de acceso | El sistema deberá restringir las funciones y los datos disponibles de acuerdo con el rol asignado al usuario. | Alta |
| NFR-0007 | Auditoria | El sistema deberá mantener trazabilidad de la creación, modificación y anulación de registros operativos definidos como críticos, identificando al usuario responsable y la fecha y hora de la operación. | Alta |
| NFR-0008 | Integridad | El sistema deberá preservar la consistencia de los registros operativos, evitando asociaciones inválidas entre obras, trabajadores, actividades, registros de asistencia, movimientos de EPP y herramientas. Durante la sincronización, el sistema deberá evitar la pérdida, duplicación o asociación incorrecta de los registros. | Alta |
| NFR-0009 | Usabilidad | El sistema deberá proporcionar interfaces simples, consistentes y de fácil comprensión para las operaciones realizadas en campo, procurando que el registro de asistencia, avances de obra, incidencias y movimientos de EPP pueda completarse con la menor cantidad posible de interacciones y sin navegación innecesaria. | Alta |

Nota. Los valores cuantitativos de rendimiento establecidos corresponden a criterios definidos para la validación del sistema y deberán verificarse mediante pruebas bajo las condiciones de conectividad especificadas.

# 8. Trazabilidad entre necesidades y requerimientos

Tabla 5

Matriz básica de trazabilidad

| Necesidad identificada | Requerimientos relacionados | Fuente | Tipo de relación |
| --- | --- | --- | --- |
| Administrar el acceso de personas autorizadas al sistema | FRQ-0001; FRQ-0002; FRQ-0022; NFR-0006 | Derivado por análisis | Derivada |
| Mantener trazabilidad sobre operaciones criticas | NFR-0007 | Derivado por analisis | Derivada |
| Manejar múltiples obras simultáneamente | FRQ-0003; CRQ-0003; NFR-0008 | Gerente General | Directa + derivación de asociación. |
| Gestionar los trabajadores de la empresa | FRQ-0004 | Derivado del conexto oepracional | Derivada |
| Asociar los trabajadores a la obra correspondiente | FRQ-0005; CRQ-0003 | Derivado del contexto multiobra | Derivada |
| Digitalizar el registro de asistencia | FRQ-0006; CRQ-0003 | Gerente General y usuario final en campo | Directa. |
| Obtener un consolidad de asistencia | FRQ-0007 | Gerente General | Directa |
| Gestionar actividades como referencia para el seguimiento | FRQ-0008 | Derivado del seguimiento de obra | Derivada |
| Registrar avance físico de la obra | FRQ-0009 | Gerente General | Directa. |
| Documentar el avance mediante fotografías y bitácoras | FRQ-0010; NFR-0002 | Gerente General | Directa |
| Elaborar actas de seguimiento | FRQ-0011 | Gerente General | Directa |
| Registrar incidencias que afecten la ejecución | FRQ-0012 | Gerente General | Directa. |
| Justificar actividades incompletas o retrasadas | FRQ-0013; CRQ-0001 | Gerente General | Directa |
| Conocer las existencias disponibles de EPP | FRQ-0014; CRQ-0004 | Gerente General/ Supervisor de Higiene y Seguridad | Directa |
| Conocer qué EPP recibió cada trabajador y cuándo | FRQ-0015; FRQ-0017; FRQ-0018 | Gerente General | Directa. |
| Controlar la reposición de EPP por daño o pérdida | FRQ-0016; CRQ-0002; CRQ-0004 | Usuario final en campo / Gerente General | Directa. |
| Controlar las existencias de herramientas | FRQ-0019 | Gerente General/Derivacion operativa | Directa + Derivación |
| Identificar al responsable de las herramientas entregadas | FRQ-0020; CRQ-0003 | Gerente General | Directa |
| Registrar pérdidas, devoluciones e incidencias de herramientas | FRQ-0021 | Gerente General | Directa |
| Evitar el rechazo de la aplicación por lentitud | NFR-0001; NFR-0002 | Usuario final en campo | Directa |
| Permitir operación desde teléfonos celulares | NFR-0003; NFR-0004; NFR-0005 | Ambas entrevistas | Directa |
| Mantener consistencia entre obras, trabajadores y movimientos | NFR-0008; CRQ-0003 | Derivado por analisis | Derivada |
| Facilittar las operaciones realizadas en campo | NFR-0009 | Usuario final en campo | Directa + Derivacion |
| Registrar información con conectividad inestable | FRQ-0023, NFR-0005 y NFR-0008 | Gerente General, Usuario Final. | Directa |

Nota. La trazabilidad deberá ampliarse posteriormente hacia casos de uso, diseño, pruebas y módulos implementados.

# 9. Organización funcional propuesta del sistema

A partir de los requerimientos se identifican seis áreas funcionales principales. Esta organización no representa todavía una arquitectura técnica definitiva, sino una agrupación lógica de capacidades que puede servir como base para la definición de módulos y casos de uso.

Tabla 6

Agrupación funcional propuesta

| Módulo lógico | FR/dominio relaionados | Alcance principal |
| --- | --- | --- |
| Administracion y seguridad | FRQ-0001, FRQ-0002, FRQ-0022 | Gestión de usuarios, roles, autenticación, control de acceso y trazabilidad de operaciones. |
| Gestión de obras y personal | FRQ-0003, FRQ-0004, FRQ-0005; CRQ-0003 | Administración de obras, trabajadores y asignación del personal a las obras correspondientes. |
| Asistencia | FRQ-0006, FRQ-0007 | Registro de entrada y salida y consulta de consolidados de asistencia. |
| Sseguimiento de obra | FRQ-0008–FRQ-0013; CRQ-0001 | Actividades, avance físico, evidencias, actas, incidencias y justificación de retrasos. |
| EPP | FRQ-0014–FRQ-0018; CRQ-0002, CRQ-0004 | Existencias, entregas, reposiciones, historial por trabajador y reportes. |
| Herramientas | FRQ-0019–FRQ-0021 | Stock, asignaciones, devoluciones, pérdidas e incidencias. |

Nota. Los requerimientos no funcionales constituyen atributos transversales del sistema y se aplicarán a los módulos correspondientes según su naturaleza.

# 10. Aspectos pendientes de validación

Las entrevistas proporcionan una base suficiente para definir el alcance operativo inicial, pero no permiten fijar con rigor ciertos atributos de calidad, políticas de seguridad y reglas administrativas. Por ello, los siguientes aspectos deben mantenerse como preguntas abiertas y no como requisitos definitivos.

Tabla 7

Preguntas pendientes para validación

| Área | Pregunta de validación |
| --- | --- |
| Roles y autorización | ¿Qué funciones específicas podrá consultar, crear, modificar o anular cada rol definido en el sistema? |
| Autenticación | ¿Qué credenciales utilizarán los usuarios para autenticarse y cómo se gestionará la recuperación del acceso? |
| Cuentas de trabajadores | ¿Todos los trabajadores tendrán una cuenta individual o únicamente el personal encargado de registrar información? |
| Gestion de trabajadores | ¿Qué rol será responsable de crear, actualizar y desactivar trabajadores? |
| Gestion de activdades | ¿Qué rol tendrá autorización para registrar o modificar actividades asociadas a una obra? |
| Herramientas | ¿Qué responsable administrará el stock y quién podrá registrar asignaciones, devoluciones y pérdidas? |
| Disponibilidad | ¿En qué horarios y bajo qué condiciones debe estar disponible el sistema? |
| Respaldo y recuperación | ¿Con qué frecuencia deberá respaldarse la información y cuál es la pérdida máxima de datos aceptable? |
| Auditoría | ¿Cuáles registros se considerarán críticos y deberán conservar historial de creación, modificación o anulación? |
| Usabilidad | ¿Cuál es el número máximo aceptable de interacciones para completar operaciones frecuentes como asistencia, avance y entrega de EPP? |
| Capacidad | ¿Cuál es el máximo esperado de obras, trabajadores, fotografías y registros históricos? |
| Retención documental | ¿Durante cuánto tiempo deben conservarse actas, fotografías, asistencias y registros de EPP? |
| EPP | ¿Qué movimientos requieren autorización expresa de Gerencia y cuáles pueden ser ejecutados directamente por Higiene y Seguridad? |

Nota. Estas preguntas deben abordarse en una nueva sesión de levantamiento o validación de requerimientos.

# 11. Criterios para la siguiente etapa

Antes de utilizar este catálogo como especificación definitiva, se recomienda realizar una sesión de validación con los usuarios clave. En dicha sesión se deberá confirmar la redacción de cada requerimiento, los actores responsables, las prioridades y los criterios de aceptación. Posteriormente, cada requerimiento funcional puede transformarse en uno o más casos de uso o historias de usuario y vincularse con las entidades del modelo de datos y con las pruebas de aceptación correspondientes.

También se recomienda mantener la trazabilidad mediante identificadores estables. La secuencia sugerida es: necesidad identificada, requerimiento, caso de uso o historia de usuario, entidad o componente de diseño, interfaz y caso de prueba. Esta cadena facilita demostrar que cada elemento implementado responde a una necesidad real obtenida durante el levantamiento.

# 12. Conclusiones

El análisis de las entrevistas permite establecer un alcance inicial coherente para un sistema orientado al seguimiento y control operativo de Constructora Eder Torres. Los procesos prioritarios son el seguimiento de obra, la asistencia y el control de EPP, complementados por el control de herramientas. La necesidad de operar múltiples obras de forma simultánea implica mantener los registros correctamente separados y asociados a cada proyecto.

La descomposición realizada mejora la calidad de la especificación al evitar requerimientos que concentren varias responsabilidades. Asimismo, se incorporaron capacidades de soporte relacionadas con la gestión de usuarios, roles, autenticación, trabajadores, obras y actividades, necesarias para garantizar la operación consistente de los procesos principales.

Se han definido requerimientos iniciales relacionados con control de acceso, auditoría, integridad, compatibilidad móvil y usabilidad. Sin embargo, las políticas específicas de autorización, el alcance de la auditoría, la disponibilidad, respaldo y recuperación, capacidad, retención documental y funcionamiento sin conexión requieren validación adicional con los usuarios clave.

Finalmente, el rendimiento constituye un atributo crítico para la aceptación del sistema en campo. Los criterios cuantitativos establecidos deberán validarse mediante pruebas realizadas bajo condiciones representativas de conectividad y uso.

# Apéndice A. Catálogo resumido de requerimientos

Tabla A1

Catálogo resumido

| ID | Clasificación | Nombre |
| --- | --- | --- |
| FRQ-0001 | Funcional | Gestion de Usuarios |
| FRQ-0002 | Funcional | Gestion de Roles |
| FRQ-0003 | Funcional | Gestión de obras |
| FRQ-0004 | Funcional | Catalogo de trabajadores |
| FRQ-0005 | Funcional | Asignacion de trabajadores a Obra |
| FRQ-0006 | Funcional | Registro de asistencia |
| FRQ-0007 | Funcional | Consolidado de asistencia |
| FRQ-0008 | Funcional | Gestion de actividades de obra |
| FRQ-0009 | Funcional | Resgistro de avance fisico |
| FRQ-0010 | Funcional | Evidencias de avance |
| FRQ-0011 | Funcional | Elaboracion de actas |
| FRQ-0012 | Funcional | Registro de incidencias |
| FRQ-0013 | Funcional | Justificacion de actividades incompletas |
| FRQ-0014 | Funcional | Gestión de Stock de EPP |
| FRQ-0015 | Funcional | Control de entrega de EPP |
| FRQ-0016 | Funcional | Reposición de EPP |
| FRQ-0017 | Funcional | Historial de EPP por trabajador |
| FRQ-0018 | Funcional | Reporte de EPP |
| FRQ-0019 | Funcional | Stock de herramientas |
| FRQ-0020 | Funcional | Control de herramientas |
| FRQ-0021 | Funcional | Incidencias de herramientas |
| FRQ-0022 | Funcional | Autenticacion de usuarios |
| FRQ-0023 | Funcional | Operacion sin conexion y sincronizacion |
| CRQ-0001 | Restricción / dominio | Justificación obligatoria de retrasos |
| CRQ-0002 | Restricción / dominio | Protocolo de reposición de EPP por daño |
| CRQ-0003 | Restricción / dominio | Asociación de registros a una obra |
| CRQ-0004 | Restriccion/dominio | Autorización de movimientos de EPP |
| NFR-0001 | No funcional | Tiempo de respuesta |
| NFR-0002 | No funcional | Carga de evidencias fotográficas |
| NFR-0003 | No funcional | Compatibilidad móvil |
| NFR-0004 | No funcional | Diseño responsivo |
| NFR-0005 | No funcional | Operación con datos móviles |
| NFR-0006 | No funcional | Control de acceso |
| NFR-0007 | No funcional | Auditoria |
| NFR-0008 | No funcional | Integridad |
| NFR-0009 | No funcional | Usabilidad |

Nota. Catálogo consolidado derivado del análisis de los dos instrumentos de entrevista.

Delimitación del alcance

Aunque durante el levantamiento de información se identificó el control de materiales sobrantes como una necesidad existente en la organización, el equipo de desarrollo ha delimitado el alcance de la presente propuesta a los procesos de seguimiento de obra, asistencia, EPP y herramientas. Por tanto, la gestión de materiales no forma parte de los requerimientos funcionales definidos para esta versión del sistema y podrá considerarse como una posibilidad de ampliación futura.

# Nota sobre las fuentes

Este informe se elaboró principalmente a partir del documento Etapa 1: Recolección y Análisis de Requerimientos, que consolida los dos instrumentos de entrevista aplicados en Constructora Eder Torres. No se incorporaron fuentes bibliográficas externas. Algunos requerimientos fueron derivados mediante análisis técnico a partir de las necesidades identificadas y se mantienen sujetos a validación con los usuarios cuando corresponda.