# Diagrama de actividad Eder Torres

Gerencia General

Gerencia de Operaciones

Responsable Administrativo

Ingeniero Residente

Higiene y Seguridad

Personal Operativo

Evaluar proyecto adjudicado y capacidad de ejecución

Autorizar inicio de obra y designar responsables

Elaborar cronograma y plan de ejecución

Preparar presupuesto, personal y recursos

join

Aprobar plan de ejecución y recursos

Asignar ingeniero residente y personal a la obra

Organizar cuadrillas y distribuir actividades

Verificar condiciones de seguridad, EPP y herramientas

Coordinar recursos o medidas correctivas

No	Sí

¿Condiciones listas?

Registrar asistencia y confirmar cuadrillas

Comunicar actividades del turno

Supervisar ejecución y registrar avance y evidencias

Vigilar seguridad y controlar EPP y herramientas

Ejecutar actividades asignadas

¿Actividad completa según cronograma?

No

¿Incidencia, daño o pérdida?

in

Sí

No: siguiente jornada

Registrar retrasSoí y justificación

Registrar incidencia y aplicar medida Nomediata

join

Consolidar asistencia, avances e incidencias del día

¿Cierre semanal?

Sí

Elaborar acta semanal de seguimiento

Revisar acta y avance contra cronograma

¿Información completa y

coherente?	No

Corregir o complementar acta

Sí

Revisar avance e incidencias críticas

Procesar asistencia y archivar documentación semanal

join

¿Obra	No

finalizada?

Sí

Actualizar plan del siguiente período

Preparar cierre técnico e informe final

Verificar cumplimiento del proyecto

Aprobar cierre de obra

Archivar expediente del proyecto

## Diagrama de casos de uso del negocio

Gerencia de Operaciones

Constructora Eder Torres - Procesos del negocio

Dirección, seguimiento y cierre

Operación de la obra

Seguridad y recursos

Autorizar y planificar la obra

Organizar personal y cuadrillas

Gerencia General

Gestionar seguridad y EPP

Higiene y Seguridad

Ejecutar y supervisar actividades

Gestionar el seguimiento semanal

Controlar asistencia del personal

Controlar herramientas de obra

Responsable Administrativo

Gestionar avance, incidencias y retrasos

Cerrar la obra y archivar el expediente

Personal Operativo

Ingeniero Residente

Sistema Web Constructora Eder Torres

Subsistema: Control de EPP y Herramientas

CU-15: Registrar entrega de EPP (FRQ-0015)

<<include>>

CU-14: Gestionar stock de EPP (FRQ-0014)

<<include>>

CU-16: Registrar reposición de EPP (FRQ-0016)

[Valida devolución CRQ-0002]

CU-17: Consultar historial de EPP por trabajador (FRQ-0017)

<<extend>>

<<extend>>

CU-18: Generar reporte de EPP (FRQ-0018)

Supervisor de Higiene y Seguridad (Responsable Autorizado)

CU-23: Operar sin conexión y sincronizar registros (FRQ-0023)

Gerente General

<<extend>>

CU-20: Registrar asignación de herramientas (FRQ-0020)

<<extend>>

<<include>>

<<extend>>

CU-21: Registrar incidencias de herramientas (FRQ-0021)

<<include>>

CU-19: Gestionar stock de herramientas (FRQ-0019)

Sistema Web Constructora Eder Torres

Subsistema: Asistencia y Seguimiento Operativo de Obra

CU-06: Registrar asistencia (FRQ-0006)

<<extend>>

CU-23: Operar sin conexión y sincronizar registros (FRQ-0023)

CU-07: Generar consolidado de asistencia (FRQ-0007)

<<extend>>

<<extend>>

CU-08: Gestionar actividades de obra (FRQ-0008)

<<extend>>

Gerente General

CU-09: Registrar avance físico de obra (FRQ-0009)

CU-10: Adjuntar evidencias de avance (FRQ-0010)

<<extend>>

Ingeniero Residente

Extension Points:

- ActividadIncompleta (CRQ-0001)

- RespaldoFotografico / ModoOffline

CU-12: Registrar incidencias de obra (FRQ-0012)

<<extend>>

<<extend>>

<<include>>

CU-13: Justificar actividad incompleta o retrasada (FRQ-0013)

Personal Autorizado (Resp. Administrativo / Contador)

<<include>>

Condition: {Actividad marcada incompleta o retrasada - CRQ-0001} Extension Point: ActividadIncompleta

<<include>>

CU-11: Elaborar acta semanal de obra (FRQ-0011)

Sistema Web Constructora Eder Torres

Subsistema: Administración, Seguridad, Obras y Personal

CU-01: Gestionar cuentas de usuario (FRQ-0001)

CU-02: Gestionar roles y permisos (FRQ-0002)

<<include>>

<<include>>

Gerente General

CU-03: Gestionar obras (FRQ-0003)

<<include>>

CU-22: Autenticar usuario (Iniciar sesión)

(FRQ-0022)

<<include>>

Usuario Autorizado (Todos los roles)

CU-04: Gestionar catálogo de trabajadores (FRQ-0004)

<<include>>

CU-05: Asignar trabajadores a obra (FRQ-0005)

Personal Autorizado (Resp. Administrativo)

# CU-01: Gestionar cuentas de usuario (FRQ-0001)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Caso de Uso | CU-01: Gestionar cuentas de usuario |
| Descripción | Esta ventana permite al Gerente General administrar (crear, consultar, actualizar y activar/desactivar) las cuentas de usuario asociadas al personal autorizado de la constructora. |
| Actores | Gerente General |
| Prioridad | Importante |
| Urgencia | Inmediata |
| Precondición | Haber iniciado sesión en el sistema de información web con credenciales de Gerente General (Administrador). |
| Pasos (Flujo normal) | - Entrar al módulo de "Administración y Seguridad" y seleccionar la opción "Gestión de Usuarios". - Seleccionar la acción "Crear Usuario" e ingresar los datos del personal autorizado en el formulario. - Se realiza una validación interna del formato de los datos ingresados. |

|  | - Se envían los datos a la base de datos PostgreSQL, se registran y se guarda la traza de auditoría (usuario, fecha y hora). - Msj. "Cuenta de usuario registrada con éxito". |
| --- | --- |
| Flujo Alternativo | - Consulta, edición o desactivación: El Gerente General selecciona un usuario existente de la lista para modificar sus datos o cambiar su estado (activo/inactivo), valida los cambios y el sistema muestra: Msj. "Usuario actualizado correctamente". |
| PostCondición | Cuenta de usuario creada, modificada o desactivada con éxito y registrada en la bitácora de auditoría. |
| Excepciones | Datos erróneos o incompletos; cuenta de usuario duplicada; usuario sin permisos de administrador. |

# CU-02: Gestionar roles y permisos (FRQ-0002)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Caso de Uso | CU-02: Gestionar roles y permisos |
| Descripción | Esta ventana permite asignar permisos de acceso a los módulos y funciones del sistema de acuerdo con los roles definidos por la empresa (Gerente General, Ingeniero Residente, Supervisor de Higiene y Seguridad, Responsable Administrativo). |
| Actores | Gerente General |

| Prioridad | Importante |
| --- | --- |
| Urgencia | Inmediata |
| Precondición | Haber iniciado sesión como Gerente General y que existan cuentas de usuario y roles registrados en el sistema web. |
| Pasos (Flujo normal) | - Entrar al módulo de "Administración y Seguridad" y abrir la ventana "Gestión de Roles". - Seleccionar la cuenta de usuario o el rol a configurar. - Marcar los privilegios y permisos de acceso correspondientes al rol (Total para Gerencia, Operativo por obra para Residente, Operativo de EPP para Supervisor de Higiene). - Se realiza una validación interna de coherencia de permisos y se guardan los datos en la base de datos con su registro de auditoría. - Msj. "Rol y permisos asignados correctamente". |
| Flujo Alternativo | - Modificación de permisos de un rol existente: El Gerente General actualiza los permisos de un rol previamente asignado para ampliar o restringir el acceso a módulos específicos. |

| PostCondición | Permisos de acceso asignados o modificados con éxito para el rol/usuario seleccionado. |
| --- | --- |
| Excepciones | Selección sin ningún permiso asignado; intento de eliminar privilegios al único administrador activo. |

# CU-03: Gestionar obras (FRQ-0003)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Caso de Uso | CU-03: Gestionar obras |
| Descripción | Esta ventana permite registrar, consultar, actualizar y cambiar el estado de las obras (planificada, activa, suspendida o finalizada) administradas simultáneamente por la empresa, manteniendo independiente la información operativa de cada proyecto. |
| Actores | Gerente General |
| Prioridad | Importante |
| Urgencia | Inmediata |
| Precondición | Entrar al sistema de información web autenticado con el rol de Gerente General. |

| Pasos (Flujo normal) | - Acceder al módulo "Gestión de Obras y Personal" y seleccionar "Gestión de Obras". - Ingresar los datos de la nueva obra en el formulario (nombre del proyecto, ubicación, tipo de obra, fechas programadas, Ingeniero Residente responsable y estado inicial). - Se realiza una validación interna de los campos obligatorios y del estado de la obra. - Se registran los datos en la base de datos de forma independiente por proyecto y se guarda la auditoría de creación. - Msj. "Obra registrada con éxito". |
| --- | --- |
| Flujo Alternativo | - Consulta, actualización o cambio de estado: El Gerente General consulta el listado de obras simultáneas, selecciona una obra existente y actualiza sus datos o cambia su estado a activa, suspendida o finalizada, mostrando: Msj. "Estado de la obra actualizado". |
| PostCondición | Obra creada, actualizada o cambiada de estado con éxito en la base de datos. |
| Excepciones | Datos erróneos o fechas inválidas; intento de registrar operaciones diarias en una obra con estado suspendida o finalizada. |

# CU-04: Gestionar catálogo de trabajadores (FRQ-0004)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Caso de Uso | CU-04: Gestionar catálogo de trabajadores |
| Descripción | Esta ventana permite registrar, consultar, actualizar y desactivar a los trabajadores operativos (oficiales albañiles, electricistas, fontaneros, gypzeros, ayudantes) pertenecientes o subcontratados por la empresa. |
| Actores | Personal Autorizado (Responsable Administrativo), Gerente General |
| Prioridad | Importante |
| Urgencia | Inmediata |
| Precondición | Haber iniciado sesión en el sistema web con cuenta de Personal Autorizado o Gerente General. |
| Pasos (Flujo normal) | - Entrar al módulo "Gestión de Obras y Personal" y abrir "Catálogo de Trabajadores". - Ingresar los datos del trabajador (identificación, nombre completo, especialidad/oficio, tipo de contratación fijo o subcontratado). - Se realiza una validación interna para verificar que el trabajador no esté duplicado. |

|  | - Se registran y validan los datos en la base de datos. - Msj. "Trabajador agregado al catálogo con éxito". |
| --- | --- |
| Flujo Alternativo | - Actualización o desactivación de trabajador: El actor busca un trabajador en el catálogo, modifica sus datos o cambia su estado a "Desactivado" sin borrar su historial operativo, mostrando: Msj. "Datos del trabajador actualizados". |
| PostCondición | Trabajador registrado, modificado o desactivado con éxito en el catálogo de la empresa. |
| Excepciones | Datos erróneos o identificación duplicada en el sistema. |

# CU-05: Asignar trabajadores a obra (FRQ-0005)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Caso de Uso | CU-05: Asignar trabajadores a obra |
| Descripción | Esta ventana permite asignar uno o más trabajadores a una obra determinada, registrando su cuadrilla, especialidad, tipo de contratación y período de asignación, y manteniendo el historial de asignaciones. |
| Actores | Gerente General, Personal Autorizado |
| Prioridad | Importante |

| Urgencia | Inmediata |
| --- | --- |
| Precondición | Deben existir obras activas/planificadas (CU-03) y trabajadores activos en el catálogo (CU-04) dentro del sistema web. |
| Pasos (Flujo normal) | - Abrir la ventana "Asignación de Trabajadores a Obra" en el sistema web. - Seleccionar la obra destino y elegir uno o más trabajadores del catálogo. - Ingresar los datos de asignación: cuadrilla, especialidad, tipo de contratación y período de asignación (fecha inicio y fin). - Se realiza una validación interna de integridad referencial y se guardan los datos en el historial de la base de datos. - Msj. "Trabajadores asignados a la obra con éxito". |
| Flujo Alternativo | - Consulta de historial o reasignación de obra: El actor consulta el historial de asignaciones de un trabajador o finaliza su período en una obra para reasignarlo a otro frente de trabajo. |
| PostCondición | Trabajadores vinculados a la obra y a su cuadrilla con éxito, quedando disponibles en la lista predefinida de asistencia del Ingeniero Residente. |

| Excepciones | Datos erróneos; intento de asignar personal a una obra finalizada; trabajador ya asignado en el mismo turno a otra obra incompatible. |
| --- | --- |

# CU-06: Registrar asistencia (FRQ-0006)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Caso de Uso | CU-06: Registrar asistencia |
| Descripción | Esta ventana permite registrar digitalmente desde el teléfono móvil la entrada y salida del personal operativo mediante una lista predefinida agrupada por cuadrilla y especialidad, almacenando trabajador, obra, fecha, hora, coordenadas GPS y permitiendo correcciones autorizadas. |
| Actores | Ingeniero Residente |
| Prioridad | Importante |
| Urgencia | Inmediata |
| Precondición | El Ingeniero Residente debe haber iniciado sesión y tener una obra asignada con trabajadores vinculados a sus cuadrillas (CU-05). |

| Pasos (Flujo normal) | - Abrir el módulo de "Asistencia" en la aplicación móvil dentro de la obra asignada. - El sistema muestra la lista predefinida de trabajadores agrupada por cuadrilla y especialidad. - Marcar las casillas de verificación rápida de entrada o salida de los trabajadores (en 2 o 3 toques). - El sistema captura automáticamente la fecha, hora exacta (vinculando turnos nocturnos que cruzan la medianoche) y las coordenadas geográficas mediante GPS. - Se validan y registran los datos en la base de datos (o localmente si opera sin conexión mediante CU-23). - Msj. "Asistencia registrada correctamente". |
| --- | --- |
| Flujo Alternativo | - Corrección autorizada de marcación: Si ocurrió un error en una marcación, el Ingeniero Residente o la administración central selecciona el registro, ingresa la corrección junto con la justificación obligatoria de respaldo y el sistema guarda la auditoría del cambio (NFR-0007). |

| PostCondición | Asistencia de entrada/salida (o su corrección justificada) registrada con éxito y asociada a la obra y coordenadas GPS. |
| --- | --- |
| Excepciones | Datos erróneos; GPS desactivado en el teléfono móvil; intento de corregir una marcación sin ingresar justificación. |

# CU-07: Generar consolidado de asistencia (FRQ-0007)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Caso de Uso | CU-07: Generar consolidado de asistencia |
| Descripción | Esta ventana permite generar y consultar un reporte consolidado de asistencia para supervisión y cálculo de planilla, filtrado por obra, trabajador, período de tiempo y cuadrilla. |
| Actores | Ingeniero Residente, Gerente General, Personal Autorizado (Responsable Administrativo/Contador) |
| Prioridad | Importante |
| Urgencia | Media |
| Precondición | Deben existir registros de asistencia almacenados en la base de datos (CU-06). |

| Pasos (Flujo normal) | - Entrar al módulo de "Asistencia" y seleccionar la opción "Consolidado de Asistencia". - Seleccionar los filtros de consulta: obra, trabajador, período de fechas y cuadrilla. - Se realiza la validación de los parámetros de búsqueda y permisos de visualización según el rol del usuario. - El sistema consulta la base de datos, procesa las jornadas laborales y despliega el reporte en pantalla en menos de 3 segundos. - Msj. "Reporte consolidado generado con éxito". |
| --- | --- |
| Flujo Alternativo | - Vista restringida por obra vs. Vista global: Si accede el Ingeniero Residente, el sistema filtra únicamente su obra asignada; si accede el Gerente General o Contador, permite consolidar todas las obras para nómina. |
| PostCondición | Reporte consolidado de asistencia visualizado o exportado correctamente. |
| Excepciones | Rango de fechas inválido; no existen registros de asistencia para los filtros seleccionados. |

# CU-08: Gestionar actividades de obra (FRQ-0008)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Caso de Uso | CU-08: Gestionar actividades de obra |
| Descripción | Esta ventana permite registrar y consultar las actividades del cronograma asociadas a cada obra para utilizarlas como referencia en el seguimiento del avance físico, definiendo unidad de medida, cantidad planificada, responsable y participantes. |
| Actores | Personal Autorizado, Gerente General, Ingeniero Residente |
| Prioridad | Importante |
| Urgencia | Inmediata |
| Precondición | Debe existir al menos una obra registrada en el sistema web (CU-03). |
| Pasos (Flujo normal) | - Abrir el módulo "Seguimiento de Obra" y seleccionar "Gestión de Actividades de Obra". - Seleccionar la obra correspondiente e ingresar los datos de la actividad: nombre/descripción, unidad de medida, cantidad planificada, fechas del cronograma, responsable y participantes. - Se realiza una validación interna de los datos numéricos y asociación a la obra (CRQ-0003). |

|  | - Se registran los datos en la base de datos. - Msj. "Actividad de obra registrada con éxito". |
| --- | --- |
| Flujo Alternativo | - Consulta de actividades e historial: El actor selecciona una obra existente para consultar sus actividades planificadas y comparar el cronograma base contra la ejecución. |
| PostCondición | Actividad registrada y vinculada al cronograma de la obra para su posterior seguimiento físico. |
| Excepciones | Datos erróneos; cantidad planificada menor o igual a cero; obra no seleccionada. |

# CU-09: Registrar avance físico de obra (FRQ-0009)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Caso de Uso | CU-09: Registrar avance físico de obra |
| Descripción | Esta ventana permite al Ingeniero Residente registrar el avance físico diario y semanal de la obra bajo su cargo, asociándolo a las actividades del cronograma y a los trabajadores participantes. |
| Actores | Ingeniero Residente |
| Prioridad | Importante |

| Urgencia | Inmediata |
| --- | --- |
| Precondición | La obra asignada al Ingeniero Residente debe estar activa y contar con actividades registradas en su cronograma (CU-08). |
| Pasos (Flujo normal) | - Entrar al módulo "Seguimiento de Obra" desde el dispositivo móvil y seleccionar "Registrar Avance Físico". - Seleccionar la actividad ejecutada del cronograma de la obra. - Ingresar la cantidad ejecutada en el turno/semana, el estado de la actividad y los trabajadores participantes. - Se realiza una validación interna contrastando el avance con la actividad programada. - Se guardan los datos en la base de datos (o en almacenamiento local si no hay señal mediante CU-23). - Msj. "Avance físico registrado con éxito". |

| Flujo Alternativo | - Actividad incompleta o retrasada (<<extend>> CU-13): Si la actividad se marca como incompleta o retrasada, el sistema exige obligatoriamente ejecutar CU-13 para registrar la justificación antes de guardar (CRQ-0001). - Adjuntar evidencias (<<extend>> CU-10): El Ingeniero Residente adjunta fotografías fechadas o bitácoras al registro de avance. |
| --- | --- |
| PostCondición | Avance físico diario o semanal registrado y vinculado a la actividad y obra correspondiente. |
| Excepciones | Datos erróneos; intento de guardar una actividad incompleta sin ingresar justificación (CRQ-0001). |

# CU-10: Adjuntar evidencias de avance (FRQ-0010)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Caso de Uso | CU-10: Adjuntar evidencias de avance |
| Descripción | Esta ventana permite capturar o adjuntar fotografías, bitácoras, fecha, hora, obra, actividad y ubicación GPS como respaldo del avance físico de una obra. |
| Actores | Ingeniero Residente |
| Prioridad | Importante |
| Urgencia | Inmediata |

| Precondición | Estar registrando un avance de obra (CU-09) o contar con una actividad activa en la obra asignada. |
| --- | --- |
| Pasos (Flujo normal) | - Seleccionar la opción "Adjuntar Evidencia" dentro del módulo de Seguimiento de Obra. - Capturar la fotografía con la cámara del celular e ingresar la nota de bitácora asociada a la actividad. - El sistema estampa automáticamente sobre el registro la fecha, hora exacta, obra, actividad y coordenadas de geolocalización (GPS). - El sistema comprime y guarda localmente la imagen en un máximo de 2 segundos (NFR-0002) y la envía al servidor. - Msj. "Evidencia fotográfica y bitácora guardadas con éxito". |
| Flujo Alternativo | - Almacenamiento sin conexión (<<extend>> CU-23): Si el Ingeniero Residente se encuentra en una zona sin cobertura (ej. sótano o supermercado en turno nocturno), la foto se guarda localmente en menos de 2 segundos y queda en cola para sincronización automática al recuperar internet. |
| PostCondición | Fotografía fechada con GPS y bitácora vinculadas correctamente a la actividad y obra. |

| Excepciones | Formato de archivo no válido; falta de espacio de almacenamiento en el dispositivo móvil; permisos de cámara o GPS denegados. |
| --- | --- |

# CU-11: Elaborar acta semanal de obra (FRQ-0011)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Caso de Uso | CU-11: Elaborar acta semanal de obra |
| Descripción | Esta ventana permite elaborar un acta semanal por obra que consolide las actividades y avances del período, evidencias fotográficas, incidencias, justificaciones de retrasos, observaciones, mejoras propuestas, solicitudes de actividades no contratadas, participantes y constancia de aprobación. |
| Actores | Ingeniero Residente, Gerente General |
| Prioridad | Importante |
| Urgencia | Media |
| Precondición | Existir registros de avances (CU-09), evidencias (CU-10) o incidencias (CU-12) cargados durante la semana en la obra correspondiente. |

| Pasos (Flujo normal) | - Abrir la opción "Elaboración de Actas Semanales" en el módulo de Seguimiento de Obra. - Seleccionar la obra y el período semanal correspondiente. - El sistema consolida automáticamente las actividades, avances, evidencias fotográficas, incidencias y justificaciones registradas en la semana. - Ingresar las observaciones generales, mejoras propuestas, solicitudes de actividades no contratadas (cambios contractuales), participantes y constancia de aprobación/firmas. - Se realiza la validación interna y se registra el acta en la base de datos con trazabilidad de auditoría. - Msj. "Acta semanal de obra generada y registrada con éxito". |
| --- | --- |
| Flujo Alternativo | - Guardado preliminar antes de aprobación: El Ingeniero Residente guarda los datos del acta como borrador pendiente de revisión antes de registrar la constancia de aprobación definitiva. |
| PostCondición | Acta semanal consolidada, aprobada y almacenada en el historial documental de la obra. |

| Excepciones | Datos obligatorios faltantes; período seleccionado sin avances registrados en la obra. |
| --- | --- |

# CU-12: Registrar incidencias de obra (FRQ-0012)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Caso de Uso | CU-12: Registrar incidencias de obra |
| Descripción | Esta ventana permite registrar incidencias operativas o externas (como factor lluvia o demoras en el arribo de materiales importados) que afecten el desarrollo de una actividad o el cronograma general de una obra. |
| Actores | Ingeniero Residente |
| Prioridad | Importante |
| Urgencia | Inmediata |
| Precondición | El Ingeniero Residente ha iniciado sesión y tiene seleccionada su obra activa (CU-03). |

| Pasos (Flujo normal) | - Acceder al módulo "Seguimiento de Obra" y seleccionar "Registrar Incidencia". - Seleccionar la actividad afectada (o el cronograma de la obra) y el tipo de incidencia (climática por lluvia, retraso de importación de materiales u otra). - Ingresar la descripción de la incidencia, fecha/hora y las horas o días de atraso ocasionados. - Se realiza una validación interna y se guarda el registro en la base de datos asociado a la obra (CRQ-0003). - Msj. "Incidencia de obra registrada con éxito". |
| --- | --- |
| Flujo Alternativo | - Registro de incidencia sin conexión (<<extend>> CU-23): Si no hay conexión móvil en campo, la incidencia se almacena localmente en el teléfono y se sincroniza al recuperar cobertura. |
| PostCondición | Incidencia registrada en el sistema y vinculada a la obra para respaldar prórrogas, reportes y el acta semanal. |
| Excepciones | Datos erróneos o campos descriptivos vacíos. |

# CU-13: Justificar actividad incompleta o retrasada (FRQ-0013)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Caso de Uso | CU-13: Justificar actividad incompleta o retrasada |
| Descripción | Esta ventana exige y permite al Ingeniero Residente registrar un motivo, circunstancia o justificación técnica (ej. factor lluvia o retrasos de importación de materiales) cuando una actividad del cronograma sea marcada como incompleta o retrasada (CRQ-0001). |
| Actores | Ingeniero Residente |
| Prioridad | Importante |
| Urgencia | Inmediata |
| Precondición | Estar registrando un avance físico de obra (CU-09) y marcar el estado de la actividad como incompleta o retrasada. |
| Pasos (Flujo normal) | - El sistema detecta que la actividad fue marcada como incompleta o retrasada y despliega obligatoriamente el formulario de justificación (CRQ-0001). - Seleccionar la causa o motivo principal (lluvia, tiempos de importación de materiales u otra circunstancia técnica) e ingresar el detalle de la justificación. - Se realiza una validación interna verificando que la justificación no esté vacía. |

|  | - Se vincula la justificación al avance de la actividad y a la obra (CRQ-0003) y se guarda en la base de datos. - Msj. "Justificación de retraso registrada correctamente". |
| --- | --- |
| Flujo Alternativo | - Asociación con incidencia previa: El Ingeniero Residente vincula la justificación con una incidencia climática o de materiales previamente registrada en el día (CU-12). |
| PostCondición | Actividad incompleta o retrasada guardada con su justificación técnica obligatoria asociada a la obra. |
| Excepciones | Intento de omitir o dejar en blanco la justificación (CRQ-0001); datos erróneos. |

# CU-14: Gestionar stock de EPP (FRQ-0014)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Caso de Uso | CU-14: Gestionar stock de EPP |
| Descripción | Esta ventana permite registrar las entradas autorizadas de Equipos de Protección Personal (EPP) al inventario, consultar la cantidad disponible por tipo de equipo y actualizar automáticamente las existencias y su condición (disponible, entregado, dañado, perdido, en revisión, retirado). |
| Actores | Supervisor de Higiene y Seguridad, Gerente General |

| Prioridad | Importante |
| --- | --- |
| Urgencia | Inmediata |
| Precondición | Haber iniciado sesión en el sistema web y contar con la autorización de inventario por parte de la Gerencia General (CRQ-0004). |
| Pasos (Flujo normal) | - Entrar al módulo de "EPP" y abrir la ventana "Gestión de Stock de EPP". - Ingresar los datos del lote o equipo autorizado (tipo de EPP, cantidad, estado inicial disponible y referencia de autorización de Gerencia). - Se realiza una validación interna de las cantidades y permisos del rol. - Se registran los datos en la base de datos y se actualizan las existencias disponibles en bodega. - Msj. "Stock de EPP actualizado con éxito". |
| Flujo Alternativo | - Consulta de existencias y actualización automática por movimiento: El actor consulta el stock por tipo y condición de uso, o el sistema descuenta y cambia automáticamente la condición del EPP cuando se ejecuta una entrega (CU-15) o reposición (CU-16). |

| PostCondición | Inventario de EPP registrado o actualizado correctamente en la base de datos con trazabilidad de auditoría. |
| --- | --- |
| Excepciones | Datos erróneos; cantidad numérica inválida; entrada de inventario sin autorización de Gerencia General (CRQ-0004). |

# CU-15: Registrar entrega de EPP (FRQ-0015)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Caso de Uso | CU-15: Registrar entrega de EPP |
| Descripción | Esta ventana permite registrar cada entrega de EPP al personal operativo indicando el trabajador receptor, tipo de equipo, fecha de entrega y obra relacionada, actualizando el stock disponible. |
| Actores | Supervisor de Higiene y Seguridad |
| Prioridad | Importante |
| Urgencia | Inmediata |
| Precondición | Deben existir trabajadores activos asignados a la obra (CU-05) y existencias disponibles de EPP en el inventario autorizado (CU-14, CRQ-0004). |

| Pasos (Flujo normal) | - Abrir la ventana "Control de Entrega de EPP" desde el dispositivo móvil o sistema web. - Seleccionar la obra, el trabajador operativo y el tipo/cantidad de EPP a entregar. - Se realiza una validación interna comprobando que exista stock disponible en el inventario. - Se registra la entrega con fecha y hora, se cambia la condición del equipo a entregado descontándolo del stock (<<include>> CU-14) y se vincula a la obra (CRQ-0003). - Msj. "Entrega de EPP registrada con éxito". |
| --- | --- |
| Flujo Alternativo | - Registro de entrega en campo sin conexión (<<extend>> CU-23): Si no hay conexión a internet en la obra, la entrega se guarda temporalmente en el teléfono y se sincroniza al recuperar conectividad. |
| PostCondición | Entrega de EPP registrada al trabajador y existencias de inventario actualizadas automáticamente. |
| Excepciones | Stock insuficiente del EPP seleccionado; datos erróneos; trabajador no asignado a la obra. |

# CU-16: Registrar reposición de EPP (FRQ-0016)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Caso de Uso | CU-16: Registrar reposición de EPP |
| Descripción | Esta ventana permite registrar la reposición de un EPP por daño, pérdida o desgaste, exigiendo registrar la devolución o comprobación física del equipo dañado cuando corresponda (CRQ-0002) y actualizando el inventario autorizado (CRQ-0004). |
| Actores | Supervisor de Higiene y Seguridad |
| Prioridad | Importante |
| Urgencia | Inmediata |
| Precondición | El trabajador debe tener un EPP entregado previamente (CU-15) y debe existir stock disponible para el recambio (CU-14). |

| Pasos (Flujo normal) | - Entrar al módulo de "EPP" y seleccionar la opción "Reposición de EPP". - Seleccionar el trabajador, la obra (CRQ-0003), el equipo anterior asignado y el motivo de reposición (daño, pérdida o desgaste). - Marcar la comprobación de devolución física del equipo deteriorado cuando el motivo sea daño o desgaste (CRQ-0002) y seleccionar el nuevo equipo a entregar. - Se realiza la validación interna del protocolo de reposición y disponibilidad de stock. - Se actualiza el equipo anterior a condición dañado/perdido, se descuenta el nuevo equipo como entregado (<<include>> CU-14) y se guarda en la base de datos. - Msj. "Reposición de EPP registrada correctamente". |
| --- | --- |
| Flujo Alternativo | - Reposición por pérdida: Si el motivo es pérdida, el sistema registra la observación/justificación del extravío sin exigir la recepción física del equipo anterior, dejando constancia en el historial del trabajador. |
| PostCondición | Reposición registrada en el historial del trabajador, condición del equipo anterior actualizada y stock descontado con éxito. |

| Excepciones | Intento de reponer por daño sin registrar la comprobación del equipo dañado (CRQ-0002); sin stock disponible en bodega. |
| --- | --- |

# CU-17: Consultar historial de EPP por trabajador (FRQ-0017)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Caso de Uso | CU-17: Consultar historial de EPP por trabajador |
| Descripción | Esta ventana permite consultar el historial detallado de movimientos de EPP de un trabajador específico, incluyendo entregas, devoluciones, daños, pérdidas y reposiciones con sus fechas correspondientes. |
| Actores | Supervisor de Higiene y Seguridad, Gerente General |
| Prioridad | Importante |
| Urgencia | Media |
| Precondición | Haber iniciado sesión en el sistema web y que existan trabajadores registrados con movimientos de EPP. |

| Pasos (Flujo normal) | - Abrir el módulo de "EPP" y seleccionar "Historial de EPP por Trabajador". - Buscar y seleccionar al trabajador por nombre, identificación o cuadrilla. - Se realiza la validación de la consulta y se extraen los registros desde la base de datos. - El sistema muestra la línea de tiempo de entregas, devoluciones, daños, pérdidas y fechas de última reposición del trabajador. - Msj. "Historial de EPP consultado con éxito". |
| --- | --- |
| Flujo Alternativo | - Filtrado por estado o período: El actor filtra el historial del trabajador únicamente por equipos con incidencia (dañado o perdido) o por solicitudes de reposición pendientes para evaluar si autoriza una reposición anticipada. |
| PostCondición | Historial completo de EPP del trabajador desplegado en pantalla. |
| Excepciones | Trabajador no encontrado; el trabajador seleccionado aún no registra entregas de EPP. |

# CU-18: Generar reporte de EPP (FRQ-0018)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Caso de Uso | CU-18: Generar reporte de EPP |
| Descripción | Esta ventana permite al Gerente General generar reportes consolidados de la cantidad y tipo de EPP entregado agrupado por trabajador, cuadrilla y por obra. |
| Actores | Gerente General |
| Prioridad | Importante |
| Urgencia | Media |
| Precondición | Haber iniciado sesión como Gerente General y contar con registros de entregas y reposiciones de EPP en el sistema (CU-15, CU-16). |
| Pasos (Flujo normal) | - Entrar al módulo de "EPP" y seleccionar la opción "Reporte de EPP". - Seleccionar los parámetros de filtrado: obra, trabajador, cuadrilla, tipo de equipo y rango de fechas. - Se validan los filtros ingresados y se procesa la consulta en la base de datos. |

|  | - El sistema presenta el reporte detallado de cantidades y tipos de EPP entregados por obra y trabajador. - Msj. "Reporte de EPP generado correctamente". |
| --- | --- |
| Flujo Alternativo | - Comparativa global entre obras: El Gerente General genera el reporte consolidado de todas las obras activas para planificar compras a proveedores antes de agotar el stock de seguridad. |
| PostCondición | Reporte de consumo y entregas de EPP visualizado en pantalla. |
| Excepciones | Parámetros de fecha inválidos; sin registros de EPP para los filtros aplicados. |

# CU-19: Gestionar stock de herramientas (FRQ-0019)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Caso de Uso | CU-19: Gestionar stock de herramientas |
| Descripción | Esta ventana permite mantener un registro actualizado del inventario de herramientas menores y equipos disponibles para su asignación al personal de las diferentes obras de la constructora. |
| Actores | Responsable Autorizado (Personal Autorizado / Supervisor), Gerente General |
| Prioridad | Importante |

| Urgencia | Inmediata |
| --- | --- |
| Precondición | Entrar al sistema de información web autenticado con cuenta de Responsable Autorizado o Gerente General. |
| Pasos (Flujo normal) | - Abrir el módulo de "Herramientas" y seleccionar la ventana "Stock de Herramientas". - Ingresar los datos de la herramienta (código/identificador, nombre, descripción, estado inicial y cantidad disponible). - Se realiza una validación interna de los datos ingresados. - Se registran y actualizan los datos en la base de datos con su traza de auditoría (NFR-0007). - Msj. "Herramienta registrada en el stock con éxito". |
| Flujo Alternativo | - Consulta y actualización de disponibilidad: El actor consulta las herramientas disponibles en bodega o actualiza los datos de una herramienta existente. |
| PostCondición | Inventario de herramientas actualizado y disponible para asignaciones a obras. |

| Excepciones | Datos erróneos; código de herramienta duplicado. |
| --- | --- |

# CU-20: Registrar asignación de herramientas (FRQ-0020)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Caso de Uso | CU-20: Registrar asignación de herramientas |
| Descripción | Esta ventana permite registrar la asignación o entrega de herramientas indicando el trabajador responsable, la obra asociada, la fecha y la herramienta entregada. |
| Actores | Responsable Autorizado |
| Prioridad | Importante |
| Urgencia | Inmediata |
| Precondición | Deben existir herramientas disponibles en el stock (CU-19) y trabajadores asignados a una obra activa (CU-05). |
| Pasos (Flujo normal) | - Entrar al módulo de "Herramientas" y seleccionar "Control y Asignación de Herramientas". - Seleccionar la obra (CRQ-0003), el trabajador responsable, la herramienta disponible en stock y la fecha de entrega. |

|  | - Se realiza una validación interna verificando la disponibilidad de la herramienta y la asociación válida entre trabajador y obra (NFR-0008). - Se registra la asignación en la base de datos y se actualiza el estado de la herramienta en el inventario. - Msj. "Asignación de herramienta registrada con éxito". |
| --- | --- |
| Flujo Alternativo | - Registro en campo sin conexión (<<extend>> CU-23): Si la entrega se realiza en obra sin cobertura de datos móviles, el registro se almacena localmente y se sincroniza al recuperar conexión. |
| PostCondición | Herramienta asignada formalmente a un trabajador responsable dentro de una obra determinada. |
| Excepciones | Herramienta no disponible (ya asignada o extraviada); trabajador inactivo o no perteneciente a la obra. |

# CU-21: Registrar incidencias de herramientas (FRQ-0021)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Caso de Uso | CU-21: Registrar incidencias de herramientas |
| Descripción | Esta ventana permite registrar devoluciones, pérdidas, daños u otras incidencias relacionadas con las herramientas entregadas al personal operativo de las obras. |

| Actores | Responsable Autorizado, Gerente General |
| --- | --- |
| Prioridad | Importante |
| Urgencia | Inmediata |
| Precondición | Debe existir una asignación activa de herramienta a un trabajador en una obra (CU-20). |
| Pasos (Flujo normal) | - Abrir la ventana "Incidencias y Devoluciones de Herramientas" en el módulo de Herramientas. - Seleccionar la asignación de herramienta activa (id_asignacion_herramienta). - Ingresar el tipo de movimiento o incidencia (devolución normal, pérdida, daño), la descripción, la resolución y el costo estimado (si aplica en la tabla incidencias_herramienta). - Se realiza la validación interna y se registran los datos en la base de datos junto con el usuario responsable (id_usuario_registro), fecha/hora y uuid_registro. - Msj. "Incidencia / devolución de herramienta registrada con éxito". |

| Flujo Alternativo | - Devolución sin daños vs. Baja por pérdida: Si se registra una devolución en buen estado, la herramienta vuelve a quedar disponible en el stock (CU-19); si se registra una pérdida, la herramienta se da de baja del stock disponible y queda vinculada al historial del responsable. |
| --- | --- |
| PostCondición | Incidencia o devolución registrada en la tabla incidencias_herramienta y stock actualizado según corresponda. |
| Excepciones | Datos erróneos; intento de registrar una incidencia sobre una herramienta que no ha sido entregada. |

# CU-22: Autenticar usuario (FRQ-0022)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Caso de Uso | CU-22: Autenticar usuario (Iniciar sesión) |
| Descripción | Esta ventana permite a los usuarios autorizados acceder al sistema web/móvil al ingresar su nombre de usuario y contraseña, habilitando únicamente las funciones correspondientes a su rol (NFR-0006). |
| Actores | Usuario Autorizado (Gerente General, Ingeniero Residente, Supervisor de Higiene y Seguridad, Personal Autorizado) |
| Prioridad | Importante |
| Urgencia | Inmediata |
| Precondición | Debe existir un usuario registrado y activo con un rol asignado en el sistema web (CU-01, CU-02). |

| Pasos (Flujo normal) | - Abrir el sistema web o la aplicación móvil progresiva (PWA). - El sistema solicita las credenciales de acceso. - Ingresar los datos de la cuenta de usuario (usuario y clave) en el formulario de ingreso. - Se realiza la validación y se envían los datos al servidor para verificarlos en la base de datos en un máximo de 3 segundos (NFR-0001). - Se validan las credenciales y se cargan los permisos del rol y las obras asignadas al usuario (NFR-0006). - Msj. "Datos Correctos. Bienvenido al Sistema de Seguimiento y Control Operativo de Constructora Eder Torres". |
| --- | --- |
| Flujo Alternativo | - Acceso por rol: Si el usuario es Ingeniero Residente, el sistema carga únicamente la vista de las obras bajo su supervisión directa; si es Gerente General, carga el panel global multiobra. |
| PostCondición | El usuario ingresa a la aplicación con una sesión activa restringida a los privilegios de su rol. |

| Excepciones | Datos erróneos (credenciales incorrectas); cuenta de usuario desactivada. |
| --- | --- |

# CU-23: Operar sin conexión y sincronizar registros (FRQ-0023)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Caso de Uso | CU-23: Operar sin conexión y sincronizar registros |
| Descripción | Esta funcionalidad permite almacenar temporalmente en el dispositivo móvil los registros de asistencia, avances de obra, evidencias fotográficas y movimientos de EPP/herramientas cuando no exista conexión a internet, sincronizándolos automáticamente al recuperar la conectividad sin pérdida ni duplicación (NFR-0005, NFR-0008). |
| Actores | Personal Autorizado en Campo (Ingeniero Residente, Supervisor de Higiene y Seguridad) |
| Prioridad | Importante |
| Urgencia | Inmediata |
| Precondición | El usuario en campo tiene una sesión iniciada previamente en su teléfono móvil y se encuentra registrando operaciones en una zona con señal inestable o nula. |

| Pasos (Flujo normal) | - El usuario en campo registra una asistencia (CU-06), avance (CU-09), fotografía (CU-10) o movimiento de EPP/herramientas (CU-15, CU-16, CU-20, CU-21) sin conexión a internet. - El sistema detecta la falta de conectividad y guarda el registro y las fotos localmente en el dispositivo móvil en menos de 2 segundos (NFR-0002) asignando un identificador único (UUID). - Msj. "Registro guardado en modo local (pendiente de sincronización)". - Al detectar que el dispositivo móvil recupera la conexión a internet (datos móviles o Wi-Fi), el sistema envía automáticamente en segundo plano la cola de registros locales hacia el servidor. - El servidor valida los UUID y las asociaciones de obra (CRQ-0003, NFR-0008) evitando duplicados y confirma el guardado en PostgreSQL. - Msj. "Sincronización completada con éxito". |
| --- | --- |
| Flujo Alternativo | - Sincronización manual o reintento por corte de señal: Si la conexión se interrumpe a mitad de la sincronización, el sistema conserva en la cola local los registros aún no confirmados y reintenta el envío automáticamente al restablecerse la red sin duplicar los ya subidos. |

| PostCondición | Todos los registros capturados en campo sin conexión quedan almacenados e integrados en la base de datos central sin pérdidas ni duplicaciones. |
| --- | --- |
| Excepciones | Almacenamiento local del teléfono lleno; conflicto de integridad referencial en un registro pendiente. |